TribuDatayAnalitica

Guía de Registro en Azure DevOps

Banco Guayaquil  ·  2026  ·  Aplica a todas las tribus

## Estructura de trabajo

Cada entregable se organiza en cuatro niveles:

| Nivel | Tipo de ítem | Qué representa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Epic | Una iniciativa grande o programa completo (ej. «Analítica de Riesgos»). Lo crea el data translator junto al líder. |
| 2 | Feature | Un conjunto de entregables relacionados dentro de un Epic (ej. «Monitoreo de Cartera», «Reportería Regulatoria»). Agrupa User Stories que comparten un mismo objetivo de negocio. La define el data translator junto al líder. |
| 3 | User Story/Tech Task/Spike | Un entregable concreto: un dashboard, un modelo, un pipeline, un análisis. Uno por entregable. |
| 4 | Task | Las tareas técnicas necesarias para completar la User Story. Las crea y actualiza el analista. |

# USER STORY (o tech tasks/spikes)

La User Story es la unidad principal de seguimiento. Representa un entregable completo. El Data Translator es responsable de crearla y mantenerla actualizada.

## Campos de cabecera

| Campo | ¿Obligatorio? | Valores permitidos / guía | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | ✅ Sí | Nombre descriptivo Ej: «Morosidad por segmento» | Permite filtrar y buscar sin abrir cada ítem. |
| Assigned To | ✅ Sí | El analista principal responsable de ejecutar. | Permite ver carga por persona. |
| Add Tag | ✅ Sí | #Dashboard #ModeloML #Pipeline #Analisis | Clasifica el entregable por producto de analítica. Alimenta la tarjeta «Productos de analítica» y la columna Producto del dashboard. Usa una o varias: #Dashboard, #ModeloML, #Pipeline, #Analisis. |
| State | ✅ Sí | Ver tabla de estados más abajo. | Es el semáforo de los avances. El dashboard normaliza el estado a 4 categorías: No iniciado · En curso · Terminado · Descartado. Si usas un estado que no está en el diccionario, el dashboard lo marca en su Diagnóstico para agregarlo. |
| Iteration (Sprint) | ✅ Sí | Seleccionar el sprint activo DEL EQUIPO. Ej: LinkUp\Sprint 6 | El dashboard trae los sprints asignados al equipo (teamsettings/iterations). Si el ítem queda en un sprint que no es del equipo, no aparece en el tablero. |
| Area | ✅ Sí | Elegir el área configurada para el equipo en ADO (no cualquier área del proyecto). | El dashboard filtra por el área del equipo (teamfieldvalues). Si el área no corresponde al equipo seleccionado, el ítem no aparece en su tablero. Además se muestra en la columna «Área» de la tabla de items. |

## Campos de planificación

| Campo | ¿Obligatorio? | Valores permitidos / guía | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Story Points | ✅ Sí | Escala: 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13 1=horas, 3=1 día, 5=2-3 días, 8=semana, 13=+semana | Base de casi todas las métricas del dashboard: SP entregados, % compromiso, esfuerzo, carga por persona y throughput. DEBE ir en el ítem (User Story / Tech Task / Spike); el dashboard NO suma los SP de las Tasks. |
| Prioridad | Opcional (para el dashboard) | 1-Crítica · 2-Alta · 3-Media · 4-Baja | ℹ El dashboard de monitoreo NO usa este campo. Útil solo para priorizar dentro de Azure DevOps. |
| Finish Date | ⚠️ Al pasar a Done | Completar cuando el ítem pase a Done. | El dashboard la usa para el lead time (tiempo real de entrega) y el throughput histórico. Complétala al pasar el ítem a Terminado (Done). |

## Campos personalizados del banco

| Campo | ¿Obligatorio? | Valores permitidos / guía | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Tribu | ⚠️ Cuando aplica | Tribu interna a la que está asignado el data translator. Ej: Tribu Medios de Pago, Tribu Segmentos | Permite ver avance y carga por tribu. El dashboard la muestra en la columna «Área» de la tabla de items. |
| Departamento | ⚠️ Cuando aplica | Departamento del área cliente. Ej: Riesgos, Financiero, Administración | Permite ver avance y carga por área. Respaldo de «Área» en el dashboard cuando el ítem no tiene Tribu. |
| Tipo de requerimiento | ✅ Sí | BAU / Change (también se puede poner como etiqueta: BAU o Change, sin #) | El dashboard separa BAU vs Change. Lo lee de la etiqueta (BAU/Change) y, si no existe, de este campo. |

## Campos de descripción y valor

| Campo | ¿Obligatorio? | Valores permitidos / guía | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| Description | ✅ Sí | Qué se va a construir y para qué. Formato: Como [tipo de usuario] quiero [acción o funcionalidad] para [beneficio o valor]. Ej: Como analista de riesgos, quiero un dashboard de morosidad por segmento actualizado a D-1, para monitorear el comportamiento de cartera sin depender de extracciones manuales. | Permite entender el ítem sin reunión. ℹ Buena práctica; el dashboard no lee este campo. |
| Acceptance Criteria | ✅ Sí | Lista de condiciones en formato Given / When / Then: Given [contexto o estado previo] When [acción del usuario o evento] Then [resultado esperado y verificable] Ej: Given que el pipeline corrió exitosamente / When el analista abre el dashboard / Then ve los datos actualizados a D-1 sin errores. | Define cuándo está realmente terminado. ℹ Buena práctica; el dashboard no lee este campo. |

## Flujo de estados — User Story

Mover el estado es responsabilidad compartida. Nadie puede dejar un ítem en un estado incorrecto por más de 24 horas.

| Estado | Significado | Quién lo mueve |
| --- | --- | --- |
| Backlog | El work item fue creado pero aún no arrancó. · En el dashboard: No iniciado. | El data translator lo crea y asigna. |
| Doing | En progreso activo por el analista. · En el dashboard: En curso. | Analista lo mueve al tomar la tarea. |
| Entendimiento | La historia de usuario está siendo analizada. · En el dashboard: En curso. | Analista lo mueve al tener entendimiento suficiente de la tarea para empezar. |
| Bloqueado | Está detenido por un impedimento externo. · En el dashboard: En curso (bloqueado). | Analista/data translator. Especificar el bloqueo en comentarios. |
| Revisión Calidad | El entregable está listo y en revisión. · En el dashboard: En curso. | Analista. Mover cuando el analista dice «listo». |
| Done | Entregado y aceptado por el área. · En el dashboard: Terminado. | Data translator lo mueve tras validar. |
| Removed | Se descartó por cambio de prioridades. · En el dashboard: Descartado. | Data translator. Documentar razón en comentarios. |

# TASK — Campos obligatorios

Las Tasks son el trabajo técnico que hace el analista para completar la User Story. Cada User Story debe tener al menos una Task. Las crea y actualiza el analista directamente.  Nota: el dashboard de monitoreo mide a nivel de User Story / Tech Task / Spike y NO lee las Tasks. Asegúrate de que Story Points y State estén en el ítem, no solo en sus Tasks.

| Campo | ¿Obligatorio? | Valores permitidos / guía | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| Título | ✅ Sí | Verbo + qué + para qué (opc). Ej: «Construir modelo de segmentación en Python» «Validar datos fuente con el área de Riesgos» | Hace evidente qué está haciendo el analista. |
| Assigned To | ✅ Sí | El analista que ejecuta esta tarea específica. | Permite ver carga real por persona. |
| State | ✅ Sí | New → Active/Blocked → Closed/Removed Actualizar al inicio y al cierre de cada día. | Muestra avance dentro de la Task. |
| Description | ⚠️ Recomendado | Breve descripción de qué implica esta tarea técnica. | Facilita que otro analista pueda retomar si hay ausencias. |

Tags obligatorios en cada User Story:

| Tag | Cuándo usarlo |
| --- | --- |
| #Dashboard | Cualquier reporte visual, dashboard en Power BI, Tableau u otra herramienta. |
| #ModeloML | Modelos predictivos, clasificadores, algoritmos de ML o IA. |
| #Pipeline | ETLs, pipelines de datos, automatizaciones de ingesta o transformación. |
| #Analisis | Análisis ad-hoc, reportes de texto, consultoría interna sin producto de datos. |
| BAU / Change | Tipo de requerimiento (Business as usual vs Change). Va SIN #. El dashboard lo lee para separar BAU vs Change (o del campo Tipo de requerimiento). |

## Ritmo de actualización

| Quién | Cuándo | Qué actualizar |
| --- | --- | --- |
| Analista | Cada día (máx. 24h) | Estado de Tasks. Comentario si hay bloqueo. |
| Data Translator | 2 veces por semana | Estado de User Stories. Comentario de avance. |
| Data Translator | Al cerrar entregable | Mover a Done + llenar Finish Date + confirmar valor entregado. |

## Errores comunes a evitar

| ❌ No hacer esto | ✅ Hacer esto en cambio |
| --- | --- |
| Crear una User Story por cada tarea técnica | Una User Story = un entregable completo. Las tareas van en Tasks. |
| Dejar el State en «Backlog» cuando ya empezaste | Mover a Doing el mismo día que arrancas. |
| Poner «varios» o «todo» como Description | Describir el entregable específico en 2-3 oraciones. |
| No llenar Story Points «porque no sé cuánto tarda» | Estimar con la escala. Es una estimación, no un compromiso exacto. |
| No llenar Tipo de Requerimiento | Marcar BAU o Change al crear la historia. |
| Poner los Story Points solo en las Tasks | Los SP van en el ítem (User Story/Tech Task/Spike). El dashboard no suma los SP de las Tasks. |
| Dejar el ítem en un sprint o área que no es del equipo | El ítem debe estar en el sprint y el área del equipo; si no, no aparece en el dashboard. |
| Usar un estado nuevo sin avisar | Usa los estados estándar. Si el Diagnóstico del dashboard marca un estado desconocido, avisa para agregarlo al diccionario. |
| Olvidar la etiqueta de producto (#Dashboard, #ModeloML...) | Etiqueta cada ítem con su producto; alimenta la tarjeta «Productos de analítica». |

# Qué lee el dashboard de monitoreo

El dashboard solo considera ítems tipo User Story, Tech Task y Spike que estén dentro del sprint y el área del equipo seleccionado. No lee Epics, Features ni Tasks. Todos los datos salen directamente de Azure DevOps:

| Métrica / visual del dashboard | Campo(s) de Azure DevOps |
| --- | --- |
| Tiempo del sprint | Fechas de inicio/fin del Sprint (Iteration del equipo) |
| % Compromiso cumplido | State (normalizado) de los ítems del sprint |
| SP entregados · Esfuerzo comprometido | Story Points + State |
| Sobrecargados · Carga por persona | Assigned To + Story Points + State |
| Bloqueados | State = Bloqueado / Blocked |
| BAU vs Change | Etiqueta BAU/Change o campo Tipo de requerimiento |
| Productos de analítica | Etiquetas #Dashboard / #ModeloML / #Pipeline / #Analisis |
| Lead time | Created Date → Finish Date |
| Throughput histórico | State (Terminado) + Story Points de sprints pasados |
| Columna «Área» (tabla de items) | Custom.Tribu o Custom.Departamento |
| Tipo de ítem | Work Item Type ∈ {User Story, Tech Task, Spike} |